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Україна
Тетіївська міська рада 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТЕТІЇВВОДОКАНАЛ»
09800, м. Тетіїв, Київської обл., вул. Зарічна,64 тел. (04560) 52344 
e-mail:Tetievvodokanal@ukr.net, код ЄДРПОУ: 24891021


                
№_____ від   ”______ “__________ 2026 р                                                  на         №_____від”_____”______________
 
	«Затверджую»
Начальник КП «Тетіївводоканал»
_________ Ярослав Оржехівський  
«___»____________2026 року   

Основні заходи 
з підготовки до зими господарського комплексу КП «Тетіївводоканал» 
на 2026/27 рр.

	№ з/п
	Найменування  заходу
	Будівельний об’єм в відповідних одиницях 
	Об’єм фінансування тис. грн. *

	

	1. 
	Капітальний  ремонт комунального водопроводу с. Кашперівка 
	1 км (факт 2 км)
	600,00 (190 тис. )

	2. 
	Капітальний  ремонт комунального водопроводу м. Тетіїв  в. Гуменюка
	1,45 км (1,45)
	700,00 (166 тис.)

	3. 
	Монтаж системи накопичення електроенергії  сонячної електростанції на 80 кВт на ст. ІІ-го підйому води
	1 об’єкт (1)
	1270,00 (1270,00)

	4. 
	Капремонт артсвердловини №4/1812 (по програмі МОМ)
	1 об’єкт 
	5200,00 (проект виготовлено проводяться підготовчі  роботи)

	5. 
	Модернізація обладнання артсвердловин №№2-8 (шафи управління, насоси) та насосного обладнання ст.ІІ-го підйому (по програмі МОМ)
	
7 об’єктів (7 об’єктів)
	
 (передано безкоштовно)

	6. 
	Будівництво сонячної електростанції на 60 кВт з  системою накопичення електроенергії на КОС
(по програмі МОМ)
	1 об’єкт (проектується)
	-

	7. 
	Заміна та повірка лічильників артсвердловин 
	8
	80,0 

	8. 
	Повірка комерційних вузлів обліку
	33 шт.
	100,0

	9. 
	Очищення та хлорування водопровідних мереж та резервуарів чистої води
	2 рази. (1)
	30,0 (15 тис.)

	10. 
	Ремонт та заміна запірної водопровідної арматури 
	5 шт. (2 шт)
	125,0 (50 тис.)

	11. 
	Поточний ремонт каналізаційних мереж 
	20 м  (20)
	30,00 (30)

	12. 
	Поточний ремонт водопровідних мереж 
	450 м (245 м)
	300,00 (95,0)

	13. 
	Технічний огляд та поточний ремонт КОС
	1 компл. (1 компл.)
	40,000 (40,0)

	14. 
	Технічне обслуговування обладнання КНС
	9 шт. (9 шт.)
	65,00 (45,0)

	15. 
	Придбання (капремонт) насосного обладнання КНС  (при необхідності)
	2 шт. (1 шт.)
	500,000 (269 тис.)

	16. 
	Технічне обслуговування обладнання ВНС (ВОС) в.ч. фільтри та башні
	19 шт. (1 шт.)
	180,0 (7,0)


	17. 
	Технічне обслуговування обладнання артезіанських свердловин
	18 шт. (15 шт.)
	100,000 (75,0)

	18. 
	Придбання (капремонт) насосного обладнання артсвердловин (при необхідності)
	3 шт.(1 шт.)
	300,000 (206 тис.)

	19. 
	Регламентні роботи на трансформаторних підстанціях та ремонт електротехнічного обладнання
	6 шт. (6 шт.)
	50,00 (92,2 тис.)

	20. 
	ТО та ремонт автотракторної техніки
	7 од. (7 од.)
	90,0 (140 тис.)

	21. 
	Придбання екскаватора JCB
	1 од. 
	5350 тис.(5350 тис.)

	22. 
	Технічне обслуговування та поточний ремонт генераторів (КОС, ВНС)
	2 од 
	150,0 

	23. 
	Технічне обслуговування та поточний ремонт повітродувки (КОС)
	1 од (1 од.)
	15,0 (10,250)

	24. 
	Заміна вікон, дверей на об’єктах підприємства 
	2 об’єкти (2)
	100 (99,099 тис.)

	Всього (тис.)
 В т.ч. : прямі заходи по підготовці до зими
	9 880 (8 150 )тис. грн.
2 443 тис. грн



* - вказані об’єми фінансування з врахуванням всіх джерел.
ХХХ –  жирним шрифтом позначені прямі заходи з підготовки до зими.
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