ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

19.05.2017 № 7/16-18

м.Вугледар

Про хід виконання рішення міської ради від 20.04.2016 № 7/4-12 «Про затвердження Програми «Будівництво комунального ринку за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти будинку № 16»

Заслухавши інформацію про хід виконання рішення міської ради від 20.04.2016 № 7/4-12 «Про затвердження Програми «Будівництво комунального ринку за адресою: м. Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти будинку № 16», враховуючи доручення постійної комісії з питань розвитку підприємництва та торгівлі, засобів зв’язку, управління комунальною власністю, регулювання земельних відносин від 24.04.2017 № 30, керуючись  ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію про хід виконання рішення міської ради від 20.04.2016 № 7/4-12 «Про затвердження Програми «Будівництво комунального ринку за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти будинку № 16» прийняти до відома (додається).

Міський голова	А.Ю.Сілич

Додаток

до рішення міської ради

19.05.2017 № 7/16-18

Інформація

про хід виконання рішення міської ради від 20.04.2016 № 7/4-12 «Про затвердження Програми «Будівництво комунального ринку за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти будинку № 16»

Рішенням міської ради від 20.04.2016 № 7/4-12 було затверджено Програму будівництво комунального ринку за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти будинку № 16. Замовником на будівництво комунального ринку - комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

На виконання заходів Програми на 2016 рік передбачалось фінансування за рахунок коштів міського бюджету в сумі 450,0 тис. грн (проектно-кошторисна документація – 50,0 тис.грн; вартість будівництва – 400,0 тис.грн).

Згідно з листом відділу обліку та звітності міської ради від 05.05.2017 № 221 в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року виконавчий комітет Вугледарської міської ради здійснив перерахування коштів виділених згідно рішення сесії Вугледарської міської ради від 18 березня 2016 року №7/3-14 із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку по КТКВКМБ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 7561,86 грн. (сім тисяч п’ятсот шістдесят одна гривня 86 копійок) на оплату робіт з проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту «Будівництво комунального ринку» на казначейський рахунок комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» (копія додається).

21.03.2017 року отримано лист філії Державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області та експертний звіт від 05.01.2017 № 05-0329-16 щодо виявлення помилок і недотримання нормативних вимог у проектній документації за робочим проектом «Будівництво комунального ринку за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти будинку № 16» (копія додається).

Відповідно до рішення міської ради від 23.09.2016 № 7/8-16 «Про передачу функцій утримання об’єктів благоустрою міста та надання послуг з вивезення твердих побутових відходів новоствореному комунальному підприємству «Благоустрій» Вугледарської міської ради» було прийнято рішення міської ради від 18.11.2016 № 7/10-19 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2016 № 7/4-12 «Про затвердження Програми «Будівництво комунального ринку за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти будинку № 16» в якому визначено замовником на будівництво комунального ринку-комунальне підприємство «Благоустрій» Вугледарської міської ради».

У зв’язку зі змінами бюджетних призначень по заходам з будівництва комунального ринку, відповідно до рішення міської ради «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік» прийнято рішення міської ради від 17.03.2017 № 7/14-14 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2016 № 7/4-12 «Про затвердження Програми «Будівництво комунального ринку за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти будинку № 16» загальний обсяг фінансування на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво комунального ринку на 2017 рік становить – 165,1 тис. грн.

Відповідно до листа комунального підприємства «Благоустрій» Вугледарської міської ради» від 26.04.2017 № 196/01-04 укладено договір від 27.03.2017 № 2703/04-08 з ТОВ «Про Інжиніринг Груп» на виконання проектних робіт на будівництво комунального ринку, якому 26.04.2017 року була здійснена попередня плата у розмірі 30%, що склала 49489,95 грн (копія додається).

Секретар міської ради	В.В.Іваницький

Інформацію про хід виконання рішення міської ради від 20.04.2016 № 7/4-12 «Про затвердження Програми «Будівництво комунального ринку за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти будинку № 16» підготовлено відділом містобудування та архітектури

Начальник відділу містобудування та

архітектури — головний архітектор	О.В.Василенко