Додаток

до рішення міської ради

15.06.2017 № 7/17-9

Зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2017 рік

1.1.До Додатку 2 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми:

1.1.1. Розділу 3. Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення:

підрозділу 3.4. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

| Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною длкументацією, їх місцезнаходження | Наявність проектно-кошторисної документації: дата і № комплексного експертного висновку, дата і № документа, яким затверджена ПКД | Рік початку і закінчення | Всього за кошторисом | Виконано з початку будівництва станом на 01.01.2017 (очік.) | % будівельної готовності на 01.01.2017 | Залишок за кошторисом на 01.01.2017 | Пропозиції на 2017 рік (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього за рахунок усіх джерел фінансування | у тому числі за джерелами фінансування |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кошти державного бюджету | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | кошти обласного бюджету | кошти міського бюджету | власні кошти підприємствам та організаціям | кредити банків та інші позики | кошти іноземних інвесторів | кошти вітчизняних інвестиційних компаній | кошти населення на будівництво власних квартир | кошти індивідуальних забудовників | інші джерела фінансування (вказати які) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Змінити обсяги фінансування заходу 2.4.3.. Додати заходи 2.4.4., 2.4.5., 4.4.2. та обсяги їх фінансування.Змінити обсяг фінансування напрямків ІІ «Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери» , ІV «Капітальний ремонт», обсяги фінансування підрозділу в цілому та викласти у наступній редакції : |
| Обсяг капітальних інвестицій – всього | х | х | 537812,101 | 270865,000 | х | 266947,101 | 157473,001 | 48210,000 | 600,000 | 0,000 | 24388,00 | 0,000 | 0,000 | 20694,501 | 46979,000 | 0,000 | 0,000 | 16601,500 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери | х | х | 47291,652 | 0,000 | х | 47291,652 | 46103,652 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 15443,100 | 0,000 | 0,000 | 15054,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15006,000 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивні об’єкти |  |  | 16680,365 | 0,00 | х | 16680,365 | 16680,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12540,00 | 0,000 | 0,000 | 4140,365 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| у тому числі по замовникам та об’єктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.Реконструкція басейну дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара (рішення Вугледарської міської ради від 18.03.2016 № 7/3-21) |  | 2017 рік | 2095,365 | 0,00 |  | 2095,365 | 2095,365 |  |  |  |  |  |  | 2095,365 |  |  |  |  |
| 2.4.4. Реконструкція футбольного поля дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара |  | 2017 рік | 2045,00 | 0,00 |  | 2045,00 | 2045,00 |  |  |  |  |  |  | 2045,00 |  |  |  |  |
| 2.4.5. Реконструкція території дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара |  | 2017 рік | 440,00 | 0,00 |  | 440,00 | 440,00 |  |  |  | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Капітальний ремонт |  |  | 13165,45 | 0,00 | х | 13165,45 | 13208,95 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 1173,50 | 0,00 | 0,00 | 5639,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1595,50 |
| у тому числі по замовникам та об’єктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивні об’єкти |  |  | 4455,149 | 0,000 | х | 4455,149 | 4455,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4455,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4.2. Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара |  | 2017 рік | 2155,00 | 0,000 |  | 2155,000 | 2155,000 |  |  |  |  |  |  | 2155,000 |  |  |  |  |

1.1.2.Розділу 4. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб:

Підрозділу 4.8. Освіта

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджету міста |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обсяг фінансування заходів 11., 18. викласти у наступній редакції: |
| 11. Розробка проектно-кошторисної документації проекту «Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол з покриттям «штучна трава» на території Вугледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 за адресою: м.Вугледар, вул..Шахтарська, 26» | Протягом року | Відділ освіти | 38,9 | - | - | 38,9 | - | - | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
| 18. Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол з покриттям «штучна травка» на території Вугледарського навчально- виховного комплексу «МРІЯ» (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад), за адресою: м.Вугледар, вул. Миру,2» | Протягом року | Відділ освіти | 31,2 |  |  | 31,2 |  |  | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
| Доповнити заходи 19., 20., 21., обсяги їх фінансування, змінити обсяг фінансування підрозділу в цілому та викласти у наступній редакції: |
| 19. Корегування та проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 2 «Золота рибка» за адресою: 85670, Донецька область м. Вугледар, вул. 30 річчя Перемоги, 16а (термомодернізація)» | Протягом року | Відділ освіти | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
| 20. Корегування та проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт будівлі Вугледарського навчально-виховного комплексу «Політехнічний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» за адресою: 85670, Донецька область м. Вугледар, вул. 13 Десантників, 20 (термомодернізація)» | Протягом року | Відділ освіти | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
| 21. Корегування та проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 1 «Джерельце», вул.. Шахтарська, 24а» за адресою: 85670, Донецька область м. Вугледар, вул. Шахтарська, 24а» | Протягом року | Відділ освіти | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
| ВСЬОГО: 21 захід |  |  | 3323,0 | 54,0 | 0,0 | 2189,6 | 0,0 | 1079,4 |  |

Підрозділу 4.10. Фізичне виховання та спорт

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис.грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обсяг фінансування заходів 1., 3., 9., 11. та обсяг фінансування підрозділу в цілому викласти у наступній редакції: |
| 1.Поточний ремонт приміщення та спортивних залів | 2017 | ДЮСШ | 38,1 |  |  | 38,1 |  |  | Покращення умов для занять занять видами спорту, що розвиваються в ДЮСШ м.Вугледара |
| 3.Проведення та участь у спортивно-масових заходах | 2017 | ДЮСШ | 220,6 |  |  | 220,6 |  |  | Покращення показників спортивних досягнень з видів спорту, що розвиваються в ДЮСШ м.Вугледара |
| 9.Придбання спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи | 2017 | ДЮСШ | 82,5 |  |  | 82,5 |  |  | Оновлення застарілого обладнання та інвентарю |
| 11.Утримання ДЮСШ міста Вугледара | 2017 | ДЮСШ | 2503,9 |  |  | 2503,9 |  |  | Надання якісних послуг з різних видів спорту |
| ВСЬОГО: 18 заходів |  |  | 8204,78 | 0 | 3423,18 | 4759,6 | 0 | 22,0 |  |

1.1.3. До розділу 5. Розбудова безпечного середовища:

Підрозділу 5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

| Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис .грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |
|  |  |  |  | державного бюджету | місцевих бюджетів | підприємств | інших джерел |  |
|  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міст і районів |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Виключити захід 5. Співфінансування з придбання, встановлення, утримання та обслуговування технічного обладнання і комплектуючих до нього із сумою 34,5 тис. грн. Змінити нумерацію заходів, обсяг фінансування підрозділу в цілому та викласти у наступній редакції: |
| 1. Підготовлення обґрунтування та проекту монтажу системи централізованого оповіщення міста Вугледара | Протягом року | Вугледарська міська рада; ПАТ «Укртелеком»; Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації | 85,6 |  |  |  |  | 85,6 | Забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від впливу шкідливих природних, техногенних та екологічних факторів за рахунок підвищення ефективності функціонування системи оповіщення та інформування населення. |
| 2. Створення міського резерву матеріально-технічних засобів для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Протягом року | Вугледарська міська рада | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | Виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню. |
| 3.Забезпечення непрацююче населення засобами хімічного захисту | Протягом року | Вугледарська міська рада | 6,2 |  |  | 4,2 | 2,0 |  | Вжиття ефективних заходів захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на хімічно небезпечних об’єктах. |
| 4. Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням дітей | 2015-2017 роки | Вугледарська міська рада | 220,0 |  |  | 220,0 |  |  | Забезпечення пожежної безпеки на об`єктах з постійним або тимчасовим перебуванням дітей. |
| Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Вугледара від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки |
| 5.Аварійно-рятувальне обладнання | 2017 рік | Вугледарська міська рада | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | Забезпечення ефективних дій при ліквідації пожеж та зменшення кількості постраждалого населення і загиблих людей від надзвичайних ситуацій. |
| 6. Капітальний ремонт фасаду пожежного депо 74 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятівного загону Головного управління ДСНС в Донецькій області | 2017 рік | Вугледарська міська рада | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  | Забезпечення ефективних дій при ліквідації пожеж та зменшення кількості постраждалого населення і загиблих людей від надзвичайних ситуацій. |
| Разом за напрямком: |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| ВСЬОГО: 6 заходів |  |  | 471,8 | 0 | 0 | 384,2 | 2,0 | 85,6 |  |

1.2.До розділу 8. Фінансове забезпечення заходів Програми

| Напрямки реалізації заходів (розділи Програми) | Витрати на реалізацію |
| --- | --- |
|  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |
|  |  | державного бюджету | обласного бюджету | бюджету міста (району) | кошти підприємств | інші джерела |
| Обсяг фінансування підрозділів 3.4., 4.8., 4.10., 5.3. та загальний обсяг фінансування розділів Програми викласти у наступній редакції: |
| 3.4. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури | 157473,001 | 48810,00 | 0,00 | 24388,00 | 0,00 | 84275,001 |
| 4.8. Освіта | 3323,0 | 54,0 | 0,0 | 2189,6 | 0,0 | 1079,4 |
| 4.10. Фізичне виховання та спорт | 8204,78 | 0,00 | 3423,18 | 4759,6 | 0,00 | 22,0 |
| 5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 471,8 | 0,00 | 0,00 | 384,2 | 2,0 | 85,6 |
| ВСЬОГО: | 1068465,401 | 387381,470 | 22244,780 | 103487,450 | 42370,000 | 512981,701 |

1.3. До Додатку 1 Основні показники економічного і соціального розвитку м.Вугледара на 2017 рік:

| Показники | Одиниця виміру | 2015 рік звіт | 2016 рік | 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очікуване виконання | очікуване виконання програми, % | програма | програма до очік.вик. 2016 року, % |
| Показники Інвестиційної діяльності Програми 2017 року викласти у наступній редакції: |
| Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, у фактичних цінах |  |  |  |  |  |  |
| у фактичних цінах | тис.грн. | 6173 | 3721,5 | 1,5 | 157473,001 | в 42 р.б. |
| у порівнянних цінах, у % до попереднього року | % |  |  | х |  | х |
| на одну особу, у фактичних цінах | грн. | 403,5 | 243,24 | 1,5 | 10292,353 | в 42 р.б. |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій |  |  |  |  |  |  |
| по наростаючому підсумку (на кінець року) | тис.дол. США | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1685,52 | х |
| на одну особу | дол.США | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,165 | х |
| приріст (зниження) до початку року | тис.дол. США | - | - | - | - | - |

1.4. До Додатку 4 Інвестиційні проекти, які плануються до реалізації у 2017 році із залученням прямих іноземних інвестицій

тис. дол. США

| Найменування інвестиційного проекту, місце реалізації (назва підприємства, установи, організації) | Мета реалізації проекту | Рік початку і закінчення реалізації проекту | Загальна вартість проекту | Залишок на 01.01.2017 | Фактичний обсяг інвестицій за 2016 рік (очік.) | Прогнозний обсяг інвестицій на 2017 рік | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: | Усього | у тому числі: | Усього | у тому числі: | Усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  | обсяг прямих іноземних інвестицій | обсяг інших джерел (вказати які) |  | обсяг прямих іноземних інвестицій | обсяг інших джерел (вказати які) |  | обсяг прямих іноземних інвестицій | обсяг інших джерел (вказати які) |  | обсяг прямих іноземних інвестицій | обсяг інших джерел (вказати які) |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| За напрямком ДЮСШ змінити обсяг фінансування заходу 2.1.; доповнити заходи 2.4., 2.5., обсяги їх фінансування. Змінити обсяг фінансування Додатку в цілому та викласти у наступній редакції: |
| Освіта |
| 1.1.Реконструкція басейну дошкільного навчального закладу №1, розташованого за адресою: м.Вугледар, вул.Шахтарська, 24а | Відновлення роботи басейну | 2017 | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | 52,5 | - | - | - | - | 52,5 | 52,5 | - |  |
| 1.2.Реконструкція системи опалення і гарячого водопостачання дошкільного навчального закладу №2, розташованого за адресою: м.Вугледар, вул..30 років Перемоги, 16а | Зменшення кошторисних видатків, пов’ язаних із енергетичним забезпеченням установи освіти | 2017 | 160,5 | 160,5 | - | 160,5 | 160,5 | - | - | - | - | 160,5 | 160,5 | - |  |
| 1.3.Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи №2 м.Вугледара | Зменшення кошторисних видатків, пов’ язаних із енергетичним забезпеченням установи освіти | 2017 | 370,0 | 370,0 | - | 370,0 | 370,0 | - | - | - | - | 370,0 | 370,0 | - |  |
| 1.4.Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи №3 м. Вугледара | Зменшення кошторисних видатків, пов’ язаних із енергетичним забезпеченням установи освіти | 2017 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | - |  |
| ДЮСШ |
| 2.1.Реконструкція басейну дитячо-юнацької спортивної школи м. Вугледара (рішення Вугледарської міської ради від 18.03.2016 № 7/3-21) | Створення належних умов для навчально-тренувальних занять , оздоровлення населення міста; популяризація здорового способу життя | 2017 | 77,61 | 77,61 | - | 77,61 | 77,61 | - | - | - | - | 77,61 | 77,61 | - | Створення належних умов для навчально-тренувальних занять , оздоровлення населення міста; популяризація здорового способу життя |
| 2.2.Капітальний ремонт будівлі дитячо-юнацької спортивної школи м. Вугледара (термомодернізація) | Створення належних умов для навчально-тренувальних занять | 2017 | 85,2 | 85,2 | - | 85,2 | 85,2 | - | - | - | - | 85,2 | 85,2 | - | Створення належних умов для навчально-тренувальних занять |
| 2.3.Реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання дитячо-юнацької спортивної школи м. Вугледара | Створення належних умов для навчально-тренувальних занять | 2017 | 68,2 | 68,2 | - | 68,2 | 68,2 | - | - | - | - | 68,2 | 68,2 | - | Створення належних умов для навчально-тренувальних занять |
| 2.4.Реконструкція футбольного поля дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара |  | 2017 | 75,74 | 75,74 | - | 75,74 | 75,74 | - |  |  |  | 75,74 | 75,74 | - |  |
| 2.5.Капітальний ремонт дитячо - юнацької спортивної школи м.Вугледара |  | 2017 | 79,81 | 79,81 | - | 79,81 | 79,81 | - |  |  |  | 79,81 | 79,81 | - |  |
| Лікувально-фрофілактична установа |
| 3.1.Капітальний ремонт стоматологічного відділення, бак лабораторії та електрообладнання інфекційного корпусу |  | 2017 | 45,57 | 45,57 | - | 45,57 | 45,57 | - | - | - | - | 45,57 | 45,57 | - | Наближення надання медичних послуг до жителів об'єднаної громади. Покращення умов перебування хворих та умов праці медичних працівників |
| 3.2.Індивідуальне опалення головного корпусу ЛПУ ЦМЛ |  | 2017 | 96,18 | 96,18 | - | 96,18 | 96,18 | - | - | - | - | 96,18 | 96,18 | - |  |
| 3.3.Термомодернізація головного корпусу ЛПУ ЦМЛ |  | 2017 | 274,21 | 274,21 | - | 274,21 | 274,21 | - | - | - | - | 274,21 | 274,21 | - |  |
| Всього |  |  | 1685,52 | 1685,52 |  | 1685,52 | 1685,52 | - |  |  |  | 1685,52 | 1685,52 | - |  |

Секретар міської ради	В.В. Іваницький

Зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2017 рік підготовлено відділом економіки,

стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій	М.П. Вербовський