

**ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМЕ СКЛИКАННЯ**

**П′ЯТДЕСЯТ ДЕВ′ЯТА СЕСІЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

25.06.2019 **м. Охтирка № 1624-МР**

**Про хід виконання міської Програми розвитку тротуарів та пішохідних**

**доріжок комунальної власності міста Охтирка на 2017-2020 роки**

 Заслухавши інформацію Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради за 2018 рік про хід виконання міської Програми розвитку тротуарів та пішохідних доріжок комунальної власності міста Охтирка на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Охтирської міської ради від 22.12.2016 № 580-МР, відповідно до п.11 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Інформацію Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради за 2018 рік про хід виконання міської Програми розвитку тротуарів та пішохідних доріжок комунальної власності міста Охтирка на 2017-2020 роки взяти до відома (додається).
2. Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства (Демиденко О.В.) продовжити виконання заходів передбачених міською Програмою розвитку тротуарів та пішохідних доріжок комунальної власності міста Охтирка на 2017-2020 роки.

**Міський голова І. АЛЄКСЄЄВ**

**Інформація про хід виконання в 2018 році міської Програми розвитку тротуарів та пішохідних доріжок комунальної власності**

**міста Охтирка на 2017-2020 роки**

 Відповідно до заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми розвитку тротуарів та пішохідних доріжок комунальної власності міста Охтирка на 2017-2020 роки (прогнозований обсяг фінансування) та Програми економічного і соціального розвитку міста Охтирка, на протязі минулого року в місті було виконано капітальний ремонт тротуарів по вулиці Гоголя (від вулиці Широкої до провулку Урожайний), по провулку Сумському (навпроти ЗОШ №2), по вулиці Батюка, по вулиці Перемоги (від вулиці Миколи Хвильового до провулку Михайленка).

 На дані об’єкти було виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено державну експертизу проектів, та виконані роботи згідно проектно-кошторисної документації.

Капітальний ремонт вищеозначених тротуарів виконувався із застосуванням технології улаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення, обмежених бетонними поребриками. Основні параметри створених об’єктів благоустрою та вартість виконаних робіт складають, відповідно:

* Тротуар по вул. Гоголя: площа покриття ФЕМ=596 м2; довжина встановленого поребрика – 618,4м; загальна вартість-432,572 тис. грн;
* Тротуар по пров. Сумському: площа покриття ФЕМ=398 м2; довжина встановленого поребрика – 465,4м; загальна вартість-276,796 тис. грн;
* Тротуар по вул. Батюка: площа покриття ФЕМ=341м2; довжина встановленого поребрика – 293 м; загальна вартість-230,986 тис. грн;
* Тротуар по вул. Перемоги: площа покриття ФЕМ=615м2; довжина встановленого поребрика – 438 м; загальна вартість-406,807 тис. грн

Для запобігання передчасного руйнування тротуарів, забезпечення пропуску талих та дощових вод в ході будівництва були реалізовані заходи з водовідведення – встановлені перепускні труби з приймальними колодязями.

 Виконання заходів Програми розвитку тротуарів та пішохідних доріжок комунальної власності міста Охтирка на 2017-2020 роки продовжується. Програмою економічного і соціального розвитку міста Охтирка на 2019 рік передбачений капітальний ремонт тротуарів по вулицям Перемоги – на ділянках від площі Успенської до вулиці Велика Зарічна та від провулку Михайленка до вулиці Танкістів – Кантемирівців, провулку Юріївському на загальну суму 1200,0 тис грн.

На даний час вже проведені попередні визначення конфігурації пішохідних доріжок, виготовляється проектно-кошторисна документація.

Виконання Програми розвитку тротуарів та пішохідних доріжок комунальної власності міста Охтирка на 2017-2020 роки триває.

**Начальник управління капітального**

**будівництва та житлово-комунального**

**господарства Охтирської міської ради О. ДЕМИДЕНКО**