КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІІ СКЛИКАННЯ

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

25 листопада 2025                                                               № 1844- 43 -VIIІ

Про затвердження  Програми

енергоефективності та енергозбереження

Тетіївської міської територіальної громади

на 2026-2030 роки

Відповідно до Законів України  «Про енергетичну ефективність», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2013 року № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», керуючись підпунктом 22 пункту "1" статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підвищення рівня енергетичної стійкості та незалежності Тетіївської міської територіальної громади, скорочення енергоспоживання та викидів CO2, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання, Тетіївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Програму енергоефективності та енергозбереження Тетіївської міської територіальної громади на 2026 – 2030 роки, що додається.

- Фінансовому управлінню Тетіївської міської ради забезпечити щорічне врахування заходів Програми при формуванні проєкту бюджету громади в межах затверджених асигнувань, а також сприяти залученню позабюджетних коштів для її реалізації.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв'язку (голова комісії – Степаненко Л.А.) та на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

Міський голова                                                 Богдан БАЛАГУРА

Додаток 
                                                                     до рішення  сорок третьої сесії

Тетіївської міської ради

VІIІ скликання

25.11.2025 р. № 1844- 43 -VIIІ

Програма

Енергоефективності та енергозбереження Тетіївської міської територіальної громади на 2026-2030 роки

1. Паспорт програми енергоефективності та енергозбереження Тетіївської міської територіальної громади на 2026-2030 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення програми | Рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області від __________ № _______ «Про схвалення Програми енергоефективності та енергозбереження Тетіївської міської територіальної громади на 2026-2030 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, економіки, інвестицій та агропромислового розвитку виконавчого комітету Тетіївської міської ради, Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2026-2030 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Тетіївської міської територіальної громади |
| 9. | Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2026 рік | тис. грн |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма енергоефективності та енергозбереження на 2026-2030 роки є ключовим інструментом для досягнення цілей, визначених у Плані дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тетіївської міської ТГ до 2030 року, а також відповідає положенням Закону України «Про енергетичну ефективність» та Енергетичній стратегії України до 2035 року.

Проблема, на вирішення якої спрямована Програма, має комплексний характер і охоплює як загальнонаціональні виклики (зростання цін на енергоносії, воєнна агресія), так і специфічні проблеми енергетичної інфраструктури громади:

- Більшість будівель комунальної власності (ЗОШ, ДНЗ, заклади охорони здоров'я), збудованих у другій половині XX століття, не відповідають сучасним нормам теплового захисту. Це призводить до надлишкового споживання теплової енергії (до 45%–60% потенційних втрат) через погану ізоляцію огороджувальних конструкцій та неефективні віконні блоки.

- Постійне, неконтрольоване зростання тарифів на енергоносії створює значне фінансове навантаження на бюджет громади, відволікаючи кошти від інших соціально важливих напрямків.

- Теплопостачання ключових об'єктів критичної інфраструктури значною мірою залежить від природного газу та централізованих мереж. Ця залежність становить високий ризик в умовах військових дій та потенційних перебоїв з постачанням.

- Незважаючи на потенціал регіону (особливо у сфері біомаси, сонячної енергії), частка ВДЕ у загальному енергобалансі громади є недостатньою, що уповільнює досягнення цілей ПДСЕРК щодо енергетичної незалежності.

- Зношеність теплових, водопровідних та електричних мереж збільшує технологічні втрати та знижує якість комунальних послуг для населення.

Розв'язання цих проблем через комплексну термомодернізацію об'єктів, диверсифікацію джерел енергії, розвиток енергоменеджменту та підвищення культури енергоспоживання є стратегічним пріоритетом Тетіївської міської ТГ на 2026–2030 роки.

3. Мета та основні завдання Програми

Основною стратегічною метою реалізації Програми є комплексне підвищення енергетичної стійкості та незалежності Тетіївської міської територіальної громади, що досягається шляхом:

- Зниження кінцевого споживання енергії в бюджетній сфері на не менше ніж 12% за період 2026-2030 роки;

- Скороченням викидів CO2, відповідно до цільових показників Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) до 2030 року;

- Забезпеченням безперебійного функціонування критичної інфраструктури в умовах викликів енергетичної безпеки.

4. Очікувані результати Програми

Реалізація Програми енергоефективності та енергозбереження на 2026-2030 роки забезпечить досягнення стратегічної мети громади та призведе до конкретних, вимірних результатів за трьома основними напрямками.

І. Економічні та фінансові результати

Досягнення загальної економії кінцевого споживання енергії в бюджетній сфері на не менше ніж 12% протягом 2026-2030 років, що дозволить спрямувати вивільнені кошти на інші соціально важливі потреби громади.

Залучення позабюджетних коштів (від міжнародних фінансових організацій, державних фондів, приватних інвесторів) у сферу енергоефективності громади, що стимулюватиме місцевий економічний розвиток.

Зниження експлуатаційних витрат на утримання термомодернізованих будівель комунальної власності в діапазоні від 25% до 50% (залежно від типу об’єкта та комплексності заходів).

ІІ. Технічна та енергетична стійкість

Збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному енергобалансі громади, що знизить залежність від імпортованого природного газу.

Забезпечення автономної роботи ключових об'єктів критичної інфраструктури (теплові пункти, медичні заклади, водопостачання) в умовах надзвичайних ситуацій або перебоїв у централізованому енергопостачанні.

Завершення повної заміни застарілого вуличного освітлення на енергоефективні LED-світильники, що підвищить рівень безпеки та комфорту на вулицях громади.

Поліпшення якості надання комунальних послуг населенню, у тому числі за рахунок зниження втрат у мережах тепло- та водопостачання.

ІІІ. Управлінські та екологічні результати

Повноцінне функціонування муніципальної системи енергетичного моніторингу та диспетчеризації (Енергоменеджменту) у всіх бюджетних установах, що забезпечить постійний контроль та оптимізацію споживання ресурсів.

Скорочення річних викидів парникових газів (CO2) відповідно до цільових показників ПДСЕРК та міжнародних зобов'язань, що сприятиме покращенню стану навколишнього середовища.

Формування у населення та персоналу комунальних закладів високої культури ощадливого та раціонального використання енергоресурсів.

5. Основні завдання

Для досягнення поставленої мети Програма визначає наступні ключові завдання:

1) Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери (утеплення фасадів, дахів, заміна вікон та дверей) для суттєвого зниження втрат теплової енергії та зменшення експлуатаційних витрат.

2) Модернізація системи вуличного освітлення в населених пунктах громади шляхом повної заміни застарілих джерел світла на енергоефективні LED-світильники.

3) Впровадження інноваційних рішень та збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), зокрема біомаси, сонячної енергії та теплових насосів, у комунальній сфері.

4) Створення, впровадження та підтримка муніципальної системи енергетичного моніторингу та диспетчеризації (Енергоменеджмент) для оперативного контролю, аналізу та планування енергоспоживання в бюджетній сфері.

5) Забезпечення 100% комерційного та технічного обліку всіх видів енергоносіїв (тепло, вода, газ, електроенергія) у комунальних закладах та на підприємствах.

6) Зменшення технологічних втрат в мережах комунальних підприємств (тепло-, водопостачання та водовідведення).

7) Забезпечення енергетичної автономності ключових об’єктів критичної інфраструктури (медичні заклади, теплопункти, водопостачання) шляхом встановлення резервних та альтернативних джерел живлення.

8) Підвищення рівня обізнаності та формування культури енергоспоживання серед працівників бюджетних установ, керівництва комунальних підприємств та мешканців громади.

6. Фінансування

Фінансування Програми здійснюється на засадах багатоканальності та інтеграції бюджетних, інвестиційних і приватних коштів.

Коштів бюджету Тетіївської міської територіальної громади:

- Пряме фінансування заходів (енергоменеджмент, моніторинг, заходи з підвищення обізнаності).

- Співфінансування інвестиційних проєктів (термомодернізація, ВДЕ).

- Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення енергетичних аудитів.

Коштів державного та обласного бюджетів:

- Субвенції, що виділяються на реалізацію державних або регіональних програм підвищення енергоефективності.

Позабюджетних коштів та інвестицій:

- Гранти та технічна допомога від Міжнародних фінансових організацій (МФО), донорських організацій та програм Європейського Союзу.

- Приватні інвестиції та кошти Енергосервісних компаній (ЕСКО-договори) для реалізації проєктів з гарантованим енергозбереженням у бюджетній сфері.

Секретар міської ради                                  Наталія ІВАНЮТА

Додаток

до Програми енергоефективності та енергозбереження Тетіївської територіальної громади на 2026-2030 роки

ЗАХОДИ

до Програми енергоефективності та енергозбереження 
Тетіївської територіальної громади на 2026-2030 роки

| № п/п | Заходи | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель комунальної власності | Виконавчий комітет ТМР |
| 2 | Термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі Тетіївського ліцею №1 Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 3 | Капітальний ремонт (утеплення даху, ремонт покрівлі) будівлі Тетіївського ліцею №2 Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 4 | Термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі Тетіївського ліцею №4 Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 5 | Термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі Кашперівського ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 6 | Термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі Денихівського ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 7 | Капітальний ремонт (капітальний ремонт) будівлі П’ятигірського ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 8 | Термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі Дібрівського ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 9 | Встановлення дахової сонячної електростанції на об’єкті Тетіївський ліцей №2 Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 10 | Встановлення дахової сонячної електростанції на об’єкті Тетіївський ліцей №3 Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 11 | Встановлення дахової сонячної електростанції на об'єкті "Заклад дошкільної освіти (ясла–садок) "Оленка" Тетіївської міської ради, Київської області | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 12 | Будівництво наземної сонячної електростанції на полігоні ТПВ місто Тетіїв Білоцерківського району Київської області | КП «Благоустрій» |
| 13 | Термомодернізація (капітальний ремонт) будівель лікарняних корпусів КНП Тетіївська центральна лікарня Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | КНП Тетіївська центральна лікарня |
| 14 | Термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі центрального будинку культури Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ культури Тетіївської міської ради |
| 15 | Капітальний ремонт (капітальний ремонт) будівлі Тетіївської дитячої музичної школи Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської області | Відділ культури Тетіївської міської ради |
| 16 | Капітальний ремонт (утеплення стін, заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі) будівлі стадіону «Колос» м. Тетіїв | Відділ культури Тетіївської міської ради |
| 17 | Капітальний ремонт (утеплення стін, заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі) адміністративної будівлі вул. Академіка Байраківського, 1 | Виконавчий комітет ТМР |
| 18 | Заміна та встановлення дорожнього та вуличного освітлення на енергоефективне та диспетчеризація в населених пунктах громади | КП «Благоустрій» КП «Дібрівка-Обрій» |
| 19 | Встановлення сонячної електростанції для потреб КП «Тетіївводоканал» Тетіївської міської ради (в тому числі виготовлення ПКД) | КП «Тетіївводоканал» Тетіївської міської ради |
| 20 | Встановлення сонячних панелей, сонячних колекторів на дахах будівель комунальної власності | Виконавчий комітет ТМР |
| 21 | Модернізація харчоблоків в закладах освіти | Відділ освіти Тетіївської міської ради |
| 22 | Модернізація системи водопостачання та водовідведення шляхом реконструкції та заміни існуючого обладнання | КП «Тетіївводоканал» Тетіївської міської ради |
| 23 | Капітальний ремонт міських водопровідних мереж | КП «Тетіївводоканал» Тетіївської міської ради |
| 24 | Реконструкція каналізаційно очисних споруд в м. Тетієві Київської області | КП «Тетіївводоканал» Тетіївської міської ради |
| 25 | Оснащення житлового фонду тепловими лічильниками | КП «Благоустрій» Тетіївської міської ради |
| 26 | Капітальний ремонт (утеплення стін, заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі) багатоповерхових будинків комунальної власності | КП «Благоустрій» Тетіївської міської ради |
| 27 | Заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи | Виконавчий комітет ТМР |
| 28 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів в будівлях бюджетних установ та організацій | Виконавчий комітет ТМР |
| 29 | Впровадження енергосервісних договорів в бюджетних установах | Виконавчий комітет ТМР |
| 30 | Встановлення КГШ (котел газовий шафовий зовнішнього розташування) та ІТП (індивідуальний тепловий пункт) для регулювання погодинної подачі тепла в приміщення в будівлях комунальної власності | Виконавчий комітет ТМР |
| 31 | Встановлення індивідуальних котелень на твердому паливі | Виконавчий комітет ТМР |
| 32 | Утеплення розводки труб опалення в підвальних приміщеннях | КП «Тетіївтепломережа» Тетіївської міської ради |
| 33 | Реконструкція котелень з заміною котлів | КП «Тетіївтепломережа» Тетіївської міської ради |
| 34 | Будівництво біогазової станції на території Тетіївської територіальної громади | Виконавчий комітет ТМР Приватні інвестори |
| 35 | Переведення одного або декількох котлів на тверде паливо (біогаз) | Виконавчий комітет ТМР |
| 36 | Розробка, видання та розповсюдження агітаційної поліграфічної продукції та брошур, навчально - методичних посібників з енергозбереження для різних груп споживачів, у тому числі населення | Виконавчий комітет ТМР |
| 37 | Інформаційно - просвітницькі заходи з енергозбереження для населення «Дні сталої енергії» | Відділ освіти Тетіївської місткої ради Виконавчий комітет ТМР |
| 38 | Придбання та встановлення обладнання для сонячних електростанцій (сонячні панелі, мережеві інвертори, акумулятори, модулі моніторингу та інше) | Виконавчий комітет ТМР, КП «Тетіївводоканал», КП «Тетіївська ЦЛ» |

Секретар міської ради                                                Наталія ІВАНЮТА